## Техническое задание на закупку услуг по проведению UX-исследований

### Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению UX-исследований пользователей цифрового продукта |
| Способ закупки | Запрос коммерческих предложений (или конкурентная процедура по усмотрению Заказчика) |
| Место оказания услуг | Российская Федерация, г. Москва (допускается удалённый формат) |
| Срок оказания услуг | Не более 60 календарных дней с момента заключения договора |
| Максимальная цена договора (НМЦД) | Определяется Заказчиком на основании рыночного анализа |

### 1. Цель закупки

Получить на основе исследования достоверные данные о поведении, потребностях и болевых точках пользователей цифрового продукта Заказчика, а также конкретные рекомендации по улучшению пользовательского опыта.

### 2. Объект исследования

Объектом исследования является цифровой продукт Заказчика (веб-сайт, мобильное приложение, веб-сервис — указывается Заказчиком). Конкретный список экранов, разделов и сценариев, подлежащих исследованию, согласовывается с Исполнителем на этапе технического брифинга.

### 3. Задачи исследования

- Изучить текущий опыт пользователей: выявить сценарии взаимодействия с продуктом, точки столкновения (pain points), ошибки и затруднения.

- Сегментировать аудиторию: описать ключевые сегменты пользователей, их цели, мотивации и контекст использования.

- Оценить юзабилити ключевых сценариев: провести юзабилити-тестирование основных пользовательских потоков.

- Сформулировать рекомендации: разработать конкретные, приоритизированные предложения по улучшению интерфейса и пользовательского пути.

### 4. Требования к составу работ

Исполнитель обязуется выполнить следующие этапы работ:

#### Этап 1. Подготовительный (до 10 дней)

- Проведение установочной встречи (брифинга) с Заказчиком для согласования целей, объекта исследования, сценариев и рекрута.

- Разработка плана исследования (research plan), включающего:

  - цели и гипотезы исследования;

  - методы исследования;

  - критерии отбора респондентов;

  - сценарии и задачи для тестирования;

  - план-график работ.

- Согласование плана исследования с Заказчиком.

#### Этап 2. Рекрутинг респондентов (до 10 дней)

- Подбор респондентов в соответствии с согласованными критериями (не менее 12–15 человек).

- Состав скрина респондентов (рекрутингового опросника) согласуется с Заказчиком.

- Гендерное, возрастное и поведенческое распределение респондентов должно отражать реальную структуру аудитории продукта.

#### Этап 3. Проведение исследования (до 20 дней)

В состав исследования входят следующие методы (обязательный минимум):

| Метод | Количество | Формат | Что даёт |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубинные интервью с пользователями | Не менее 12 | Удалённо, видеосвязь с записью экрана | Качественные данные о мотивации, сценариях, болях |
| Юзабилити-тестирование ключевых сценариев | Не менее 8 | Удалённо, think-aloud protocol | Выявление проблем взаимодействия с интерфейсом |
| Опрос пользователей (анкетирование) | Не менее 100 респондентов | Онлайн-форма | Количественные данные об удовлетворённости и поведении |
| Анализ веб-аналитики (при наличии доступа) | — | Изучение данных Метрики/Analytics | Карта путей, точки выхода, ошибки |

Дополнительные методы (по согласованию):

- Карточная сортировка (для структуры меню / навигации).

- Карта пользовательского пути (Customer Journey Map).

- Бенчмаркинг с конкурентами.

#### Этап 4. Анализ и отчётность (до 15 дней)

- Обработка и анализ собранных данных.

- Формирование артефактов исследования:

  - описания сегментов пользователей (персонажи);

  - карта пользовательского пути (CJM) по ключевым сценариям;

  - список выявленных проблем с классификацией по критичности и частоте;

  - приоритизированные рекомендации по улучшению.

- Презентация результатов Заказчику (онлайн-встреча, не менее 1 часа).

#### Этап 5. Сдача-приёмка (до 5 дней)

- Внесение правок по итогам презентации (одна итерация).

- Финализация отчёта и передача материалов Заказчику.

### 5. Требования к результатам (deliverables)

Исполнитель передаёт Заказчику следующие материалы:

- План исследования (research plan) — PDF, согласованный с Заказчиком.

- Скрин респондентов — документ с критериями отбора и результатами скрининга.

- Конспекты интервью и юзабилити-тестов — расшифровки (транскрипты) ключевых сессий, минимум 8 шт.

- Видеозаписи сессий — ссылки или файлы (минимум 8 записей).

- Результаты опроса — сводная таблица + краткая аналитика.

- Итоговый отчёт — PDF-презентация, включающая:

  - описание методологии;

  - сегменты пользователей (персонажи) — не менее 3;

  - карту пользовательского пути — не менее 2 ключевых сценариев;

  - список выявленных юзабилити-проблем (не менее 15) с классификацией по критичности (высокая / средняя / низкая) и частоте;

  - приоритизированные рекомендации (не менее 15) с описанием ожидаемого эффекта;

  - приложения (скриншоты, цитаты пользователей, графики).

- Презентация результатов — онлайн-встреча с демонстрацией ключевых выводов.

### 6. Требования к Исполнителю

| Критерий | Требование |
| --- | --- |
| Опыт | Наличие не менее 3 завершённых проектов по UX-исследованиям за последние 2 года (портфолио) |
| Команда | В составе команды — не менее 1 UX-исследователя с подтверждённым опытом проведения глубинных интервью и юзабилити-тестов |
| Рекрутинг | Наличие собственной базы респондентов или партнёрской рекрутинговой службы |
| Инструменты | Использование лицензионных или общедоступных инструментов для записи сессий (Zoom, Яндекс Телемост, Lookback и др.) |
| Язык | Все материалы предоставляются на русском языке |

### 7. Порядок приёмки

- Промежуточная приёмка: после этапов 1 (план исследования) и 3 (проведение исследования).

- Итоговая приёмка: после передачи всех материалов (этап 5).

- Заказчик вправе запросить одну итерацию правок итогового отчёта в течение 5 рабочих дней после получения.

- Договор считается исполненным после подписания акта приёмки-передачи оказанных услуг.

### 8. Требования к конфиденциальности

- Исполнитель обязуется не разглашать информацию о продукте Заказчика, данные пользователей и результаты исследования третьим лицам.

- Все собранные данные (записи, транскрипты, опросы) передаются только Заказчику и не используются Исполнителем в портфолио без письменного согласия Заказчика.

- Исполнитель обеспечивает анонимизацию данных респондентов.

### 9. Сроки выполнения

| Этап | Содержание | Срок (календарных дней) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный (брифинг, план исследования) | 10 |
| 2 | Рекрутинг респондентов | 10 |
| 3 | Проведение исследования | 20 |
| 4 | Анализ и отчётность | 15 |
| 5 | Сдача-приёмка | 5 |
| Итого |  | Не более 60 дней |

Этапы 1–2 и 2–3 могут частично пересекаться по согласованию сторон.

| Критерий | Вес |
| --- | --- |
| Стоимость услуг | 40% |
| Опыт и квалификация команды (портфолио, резюме) | 30% |
| Предлагаемая методология (детальность плана, адекватность методов) | 20% |
| Срок выполнения | 10% |

### 10. Критерии оценки заявок

### 11. Гарантии и ответственность

- Исполнитель гарантирует соответствие результатов требованиям настоящего технического задания.

- При несоответствии результатов требованиям Заказчик вправе потребовать доработку в течение 5 рабочих дней.

- В случае нарушения сроков Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.